****

**Администрация Дзержинского сельсовета**

 **Дзержинского района Красноярского края**

###  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 с. Дзержинское

03.02.2021 № 9-п

Об утверждении муниципальной программы по обустройству участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных учреждений, расположенных на территории Дзержинского сельсовета на 2020 -2022 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь статьями 7,18 Устава Дзержинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу по обустройству участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных учреждений, расположенных на территории Дзержинского сельсовета на 2020-2022 годы, в новой редакции согласно приложению.

 2. Признать утратившим силу постановление администрации сельсовета от 03.03.2020 № 27-п «Об утверждении муниципальной программы по обустройству участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных учреждений, расположенных на территории Дзержинского сельсовета на 2020 -2022 годы».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы сельсовета А.С. Алексеева*.*

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дзержинец».

 5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Дзержинец».

Глава сельсовета А.И. Сонич

 Приложение

 к постановлению администрации

 сельсовета от 03.02.2021 г. № 9-п

Муниципальная программа

по обустройству участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных учреждений, расположенных на территории Дзержинского сельсовета на 2020-2022 годы

Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Обустройство участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных учреждений, расположенных на территории Дзержинского сельсовета на 2020-2022 годы» (далее - Программа)  |
| Заказчик программы | Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края |
| Исполнители программы |  |
| Исполнители программы: Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края |
|  |
| Цели программы | Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной Дзержинского сельсовета, в том числе: |
| - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на дорогах; |
|  | - обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах; |
| - совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в с. Дзержинское Дзержинского сельсовета. |
| Задачи программы | - применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; |
| - ликвидация и профилактика возникновения опасных участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных учреждений; |
|  | - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; |
| - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в сельском поселении. |
| Целевые индикаторы программы | Сокращение в 2020 году к уровню 2019 года: числа пострадавших в ДТП на 10%. Сокращение в 2021 году к уровню 2020 года: числа пострадавших в ДТП на 20%. Сокращение в 2022 году к уровню 2021 года: числа пострадавших в ДТП на 20%. |
| Сроки реализации программы | Срок реализации программы 2020 – 2022 годы. |
| Этапы реализации программы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение программы  | Общий объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет 38 700,00 рублей, в том числе: |
| 2020 г. – 12 900,00 руб., |
|  | 2021 г. – 0,00 руб.,2022 г. – 0,00руб.Общий объём финансирования Программы из краевого бюджета составляет 3 801 600,00 рублей, в том числе:2020 г. – 1 267 200,00 руб.,2021 г. – 0,00 руб.,2022 г. – 0,00 руб. |
|  |
|  |  |
|  |
| Ожидаемый эффект от реализации программы | Ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на автомобильных дорогах улично-дорожной сети Дзержинского сельсовета, прилегающих к территории образовательных учреждений; |

1. Введение. Характеристика проблем,

 на решение которых направлена Программа

 Настоящая программа разработана на основании положений Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности», Разработка Программы вызвана необходимостью комплексного подхода к решению вопросов, связанных с охраной жизни, здоровья граждан путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий в связи с вводом 28 февраля 2014 года в действие изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 52289-2004 «ТСОДД. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «ТСОДД. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «ТСОДД. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 51256-2011 «ТСОДД. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52765-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация» и ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», с целью обустройства участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных учреждений, расположенных на территории Дзержинского сельсовета до нормативных требований, и исключения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

 Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях. На сегодняшний день техническое состояние средств регулирования дорожного движения находится в ненадлежащем виде, важной проблемой остается неудовлетворительное состояние имеющихся пешеходных переходов которые не соответствуют установленным требованиям по эксплуатационному состоянию и оборудованию техническими средствами организации дорожного движения в необходимом количестве.
 Данная проблема приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения. Увеличение количества транспорта на улицах сельского поселения, в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения, морально устаревшим оборудованием и т.д., требует комплексного подхода и принятия в этом направлении неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения на участках улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных учреждений расположенных в поселении.

 На территории сельского поселения Дзержинский сельсовет расположено 11 образовательных учреждений, в которых обучается 2 593 ребёнка.

Таблица 1:Перечень образовательных учреждений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Полное наименование учреждения | Адрес местонахождения учреждения | Количество обучающихся в учреждении |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дзержинская средняя школа №1» | с. Дзержинское, пер. Новый, 1 «а» | 600 |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дзержинская средняя школа №2» | с. Дзержинское, ул. Кирова, 148 | 425 |
| 3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усольская средняя школа» | д. Усолка, ул. Молодёжная, 1 «а» | 75 |
| 4. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дзержинский детский сад №1 «Чебурашка» | с. Дзержинское, ул. Детства, 6 | 136 |
| 5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дзержинский детский сад №2 «Колокольчик» | с. Дзержинское, ул. Ак. Павлова, 13 | 84 |
| 6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дзержинский детский сад №3 «Тополек» | с. Дзержинское, ул. Больничная, 7 | 131 |
| 7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дзержинский детский сад №4 «Березка» | с. Дзержинское, пер. Южный, 8 | 90 |
| 8. | Филиал Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дзержинский детский сад №4 «Березка» | д. Усолка, ул. Центральная, 3 | 40 |
| 9. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» | с. Дзержинское, ул. Денисовская, 66 | 650 |
| 10. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» | с. Дзержинское, ул. Пограничников, 2 | 263 |
| 11. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дзержинская детская школа искусств» | с. Дзержинское, ул. Кирова , 22 | 99 |

 Постановлениями администрации Дзержинского сельсовета от 15.05.2012 года №78-п «О присвоении наименований пешеходных переходов», от 04.04.2016 года № 57-п «О внесении изменений в постановление от 15.05.2013 года №78-п «О присвоении наименований пешеходных переходов» и от 01.02.2017 года №7-п «О внесении изменений в постановление от 15.05.2013 года №78-п «О присвоении наименований пешеходных переходов» на территории с. Дзержинского имеется 20 пешеходных переходов: по ул. Денисовской в районе дома №4, по ул. Денисовской в районе дома №68; по ул. Денисовская в районе дома №98; по ул. Ленина в районе дома №1; по ул. Ленина в районе дома №6; по ул. Ленина в районе дома №10; по ул. Ленина в районе дома №14; по ул. Ленина в районе дома №34; по ул. Кирова в районе дома №3; по ул. Кирова в районе дома №15; по ул. Кирова в районе дома №146; по ул. Студенческой в районе дома №2; по ул. Студенческой в районе дома №11; по ул. Мичурина в районе дома №24 «а»; по ул. Ак. Павлова в районе дома №13; по ул. Больничной в районе дома №11; по ул. Мичурина в районе дома №36; по ул. Мичурина в районе дома №35 «б»; по ул. Ракуса в районе остановки «ул. Чехова» (конечная); по пер. Восточный в районе дома №6.

 Из них 5 пешеходных переходов по ул. Кирова в районе дома №146; по ул. Денисовской в районе дома №68,по ул. Кирова в районе дома №15; по ул. Ак. Павлова в районе дома №13; по ул. Больничной в районе дома №11 расположены на прилегающих территориях образовательных учреждений.

 На прилегающей территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дзержинская средняя школа №2» проходит участок улично-дорожной сети, на котором расположен пешеходный переход по ул. Кирова в районе дома №146. На прилегающей территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» проходит участок улично-дорожной сети, на котором расположен пешеходный переход по ул. Денисовской в районе дома №68. На прилегающей территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дзержинская детская школа искусств» проходит участок улично-дорожной сети, на котором расположен пешеходный переход по ул. Кирова в районе дома №15. На прилегающей территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дзержинский детский сад №2 «Колокольчик» проходит участок улично-дорожной сети, на котором расположен пешеходный переход по ул. Ак. Павлова в районе дома №13. На прилегающей территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дзержинский детский сад №3 «Тополек» проходит участок улично-дорожной сети, на котором расположен пешеходный переход по ул. Больничной в районе дома №11. Вышеуказанные пешеходные переходы не соответствуют Проекту организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Дзержинского сельсовета, разработанному ООО «Институт системотехники», и согласованному ОГИБДД МО МВД России «Абанский» от 17.06.2014 года №5159 (с изменениями и дополнениями от 10.02.2016 года).

 Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения по Абанскому, Дзержинскому, Тасеевскому районам И.М. Бабаевым в адрес администрации Дзержинского сельсовета было выдано предписание от 08.08.2018 года №31, в котором предписывалось в целях устранения нарушений пункта 8.1.27. ГОСТ Р 52289-2004 установить перильное ограждение у нерегулируемых пешеходных переходах (расположенных возле образовательных учреждений)) с обеих сторон на протяжении 50 м. в обе стороны, пешеходные переходы расположенные по адресам: с. Дзержинское, ул. Ак. Павлова в районе дома №13; с. Дзержинское, ул. Денисовская в районе дома №68; с. Дзержинское, ул. Кирова в районе дома №15; с. Дзержинское, ул. Кирова в районе дома №146; с. Дзержинское, ул. Больничная в районе дома №11. В связи с большим объемом работ и финансовых затрат исполнение вышеуказанного предписания за счёт собственных средств администрацией Дзержинского сельсовета не представлялось возможным. Администрация сельсовета дважды обращалась в Дзержинский районный совет депутатов с ходатайством о выделении дополнительных денежных средств из районного бюджета на исполнение Предписания от 08.08.2018 года №31. Согласно выписки из протокола 21 сессии пятого созыва Дзержинского районного Совета депутатов от 14.09.2018 года и выписки из протокола 21 сессии пятого созыва Дзержинского районного Совета депутатов от 12.12.2018 года в выделении денежных средств было отказано. За неисполнение Предписания Мировой судья судебного участка №18 в Дзержинском районе постановил признать виновной администрацию Дзержинского сельсовета в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 27 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

 Государственным инспектором БДД ОГИБДД МО МВД России «Дзержинский» Т.В. Ставер в адрес администрации Дзержинского сельсовета было выдано предписание от 18.04.2019 года №9, в котором предписывалось в целях устранения нарушений требований ГОСТ Р 52289-2004 нанести дорожную разметку 1.14.1. «Зебра» в 2-х цветном исполнении бело-жёлтого цвета на пешеходных переходах, расположенных в с. Дзержинское по адресам: по ул. Денисовская в районе дома №4, по ул. Денисовская в районе дома №68; по ул. Денисовская в районе дома №98; по ул. Ленина в районе дома №1; по ул. Ленина в районе дома №6; по ул. Ленина в районе дома №10; по ул. Ленина в районе дома №14; по ул. Ленина в районе дома №34; по ул. Кирова в районе дома №3; по ул. Кирова в районе дома №15; по ул. Кирова в районе дома №146; по ул. Студенческая в районе дома №2; по ул. Студенческая в районе дома №11; по ул. Мичурина в районе дома №24 «а»; по ул. Ак. Павлова в районе дома №13; по ул. Больничная в районе дома №11; по ул. Мичурина в районе дома №36; по ул. Мичурина в районе дома №35 «б»; по ул. Ракуса в районе остановки «ул. Чехова» (конечная); по пер. Восточный в районе дома №6.

 Государственным инспектором БДД ОГИБДД МО МВД России «Дзержинский» Т.В. Ставер в адрес администрации Дзержинского сельсовета было выдано предписание от 26.08.2019 года №29, в котором предписывалось в целях устранения нарушений требований ГОСТ Р 52289-2004 установить дорожные 1.23 «Дети» и 3.40. «Ограничение скорости» на пешеходных переходах в с. Дзержинское по адресам: ул. Денисовская в районе дома №68; ул. Кирова в районе дома №146.

 Государственным инспектором БДД ОГИБДД МО МВД России «Дзержинский» Т.В. Ставер в адрес администрации Дзержинского сельсовета было выдано предписание от 30.10.2019 года №39, в котором предписывалось в целях устранения нарушений требований ГОСТ Р 52289-2004 привести в соответствие дорожные знаки 3.24 (40 км/час) «Ограничение скорости» возле детского образовательного учреждения, расположенного по адресу: с. Дзержинское, ул. Ак. Павлова, д. 13.

 Государственным инспектором БДД ОГИБДД МО МВД России «Дзержинский» Т.В. Ставер в адрес администрации Дзержинского сельсовета было выдано предписание от 06.05.2020 года №20, в котором предписывалось в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также исключения дорожно-транспортных происшествий необходимо привести в соответствие с требованиями п. 6.2.17 ГОСТ Р 52289-2004 регламентные работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» в 2-х цветном исполнении бело-желтого цвета на пешеходных переходах распложенных по адресам: по ул. Денисовская в районе дома №4, по ул. Денисовская в районе дома №68; по ул. Денисовская в районе дома №98; по ул. Ленина в районе дома №1; по ул. Ленина в районе дома №6; по ул. Ленина в районе дома №10; по ул. Ленина в районе дома №14; по ул. Ленина в районе дома №34; по ул. Кирова в районе дома №3; по ул. Кирова в районе дома №15; по ул. Кирова в районе дома №146; по ул. Студенческая в районе дома №2; по ул. Студенческая в районе дома №11; по ул. Мичурина в районе дома №24 «а»; по ул. Ак. Павлова в районе дома №13; по ул. Больничная в районе дома №11; по ул. Мичурина в районе дома №36; по ул. Мичурина в районе дома №35 «б»; по ул. Ракуса в районе остановки «ул. Чехова» (конечная); по пер. Восточный в районе дома №6.

 Государственным инспектором БДД ОГИБДД МО МВД России «Дзержинский» Т.В. Ставер в адрес администрации Дзержинского сельсовета было выдано предписание от 16.06.2020 года №25, в котором предписывалось в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также исключения дорожно-транспортных происшествий необходимо привести в соответствие с требованиями п. 8.1.29 ГОСТ Р 52289-2019, установить ограничивающие пешеходные ограждения на нерегулируемых наземных пешеходных переходах проходящие вдоль детских учреждений, расположенные по адресам: с. Дзержинское, ул. Ак. Павлова в районе дома №13; с. Дзержинское, ул. Денисовская в районе дома №68; с. Дзержинское, ул. Кирова в районе дома №15; с. Дзержинское, ул. Кирова в районе дома №146; с. Дзержинское, ул. Больничная в районе дома №11.

Таблица 2:Показатели интенсивности движения

на участках улично-дорожной сети, прилегающих

к территории образовательных учреждений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Полное наименование учреждения | Адрес местонахождения учреждения | Расчетная часовая интенсивность,авто/час  |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дзержинская средняя школа №2» | с. Дзержинское, ул. Кирова, 148 | 81 |
| 2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дзержинский детский сад №2 «Колокольчик» | с. Дзержинское, ул. Ак. Павлова, 13 | 56 |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дзержинский детский сад №3 «Тополек» | с. Дзержинское, ул. Больничная, 7 | 91 |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» | с. Дзержинское, ул. Денисовская, 66 | 77 |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дзержинская детская школа искусств» | с. Дзержинское, ул. Кирова , 22 | 82 |

2. Перечень мероприятий, направленных

на повышение безопасности дорожного движения

 Комплекс мероприятий Программы направлен на сокращение уровня пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий и формируется по следующим направлениям:
 - совершенствование работы по устранению причин детского ДТП,
 - упорядочение движения транспорта и пешеходов.
 Все мероприятия, направлены на совершенствование организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривают повышение уровня информированности населения в области обеспечения безопасности дорожного движения, организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Деятельность в указанных направлениях предусматривает совершенствование условий движения на автодорогах в селе Дзержинское. Механизм реализации Программы базируется на исполнении «Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и других нормативных актов.

Таблица 3: Перечень мероприятий, направленных

на повышение безопасности дорожного движения

на участках улично-дорожной сети, прилегающих

к территории образовательных учреждений

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Полное наименование учреждения, адрес нахождения учреждения | Адрес местонахождения пешеходного перехода | Перечень мероприятий |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дзержинская средняя школа №2»,с. Дзержинское, ул. Кирова, 148 | пешеходный переход по ул. Кирова в районе дома №146  | 1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки2. Установка искусственного освещения 3. Установка светофорных объектов4. Замена и установка недостающей знаковой информации5. Устройство искусственных неровностей6. Установка пешеходного ограждения7. Восстановление тротуаров |
| 2. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дзержинский детский сад №2 «Колокольчик», с. Дзержинское,ул. Ак. Павлова, 13 | пешеходный переход по ул. Ак. Павлова в районе дома №13 | 1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки2. Установка искусственного освещения 3. Установка светофорных объектов4. Замена и установка недостающей знаковой информации5. Устройство искусственных неровностей 6. Установка пешеходного ограждения7. Восстановление тротуаров |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Дзержинский детский сад №3 «Тополек», с. Дзержинское, ул. Больничная, 7 | пешеходный переход по ул. Больничной в районе дома №11 | 1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки2. Установка искусственного освещения 3. Замена и установка недостающей знаковой информации4. Устройство искусственных неровностей5. Установка пешеходного ограждения6. Восстановление тротуаров |
| 4. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы», с. Дзержинское, ул. Денисовская, 66 | пешеходный переход по ул. Денисовской в районе дома №68 | 1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки2. Установка искусственного освещения 3. Установка светофорных объектов4. Замена и установка недостающей знаковой информации5. Устройство искусственных неровностей6. Установка пешеходного ограждения7. Восстановление тротуаров |
| 5. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дзержинская детская школа искусств»,с. Дзержинское, ул. Кирова , 22 | пешеходный переход по ул. Кирова в районе дома №15 | 1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки2. Установка искусственного освещения 3. Установка светофорных объектов4. Замена и установка недостающей знаковой информации5. Устройство искусственных неровностей6. Установка пешеходного ограждения7. Восстановление тротуаров |

 В рамках реализации данной программы в 2020 году планируется выполнение следующих мероприятий:

 1. На прилегающей территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дзержинская средняя школа №2» (пешеходный переход по ул. Кирова в районе дома №146):

1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки;

2. Установка искусственного освещения;

3. Установка светофорных объектов;

4. Замена и установка недостающей знаковой информации;

5. Устройство искусственных неровностей.

 2. На прилегающей территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (пешеходный переход по ул. Денисовской в районе дома №68):

1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки;

2. Установка искусственного освещения;

3. Установка светофорных объектов;

4. Замена и установка недостающей знаковой информации;

5. Устройство искусственных неровностей.

 3. На прилегающей территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дзержинская детская школа искусств» (пешеходный переход по ул. Кирова в районе дома №15):

1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки;

2. Установка искусственного освещения;

3. Установка светофорных объектов;

4. Замена и установка недостающей знаковой информации;

5. Устройство искусственных неровностей.

 В рамках реализации данной программы в 2021 году планируется выполнение следующих мероприятий:

 1. На прилегающей территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дзержинский детский сад №2 «Колокольчик» (пешеходный переход по ул. Ак. Павлова в районе дома №13):

1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки;

2. Установка искусственного освещения;

3. Установка светофорных объектов;

4. Замена и установка недостающей знаковой информации;

5. Устройство искусственных неровностей.

 2. На прилегающей территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дзержинский детский сад №3 «Тополек» (пешеходный переход по ул. Больничной в районе дома №11):

1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки;

2. Установка искусственного освещения;

3. Установка светофорных объектов;

4. Замена и установка недостающей знаковой информации;

5. Устройство искусственных неровностей.

 В рамках реализации данной программы в 2022 году планируется выполнение следующих мероприятий:

 1. На прилегающей территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дзержинская средняя школа №2» (пешеходный переход по ул. Кирова в районе дома №146):

1. Устройство пешеходного ограждения;

2. Восстановление тротуаров.

 2. На прилегающей территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (пешеходный переход по ул. Денисовской в районе дома №68):

1. Устройство пешеходного ограждения;

2. Восстановление тротуаров.

 3. На прилегающей территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дзержинская детская школа искусств» (пешеходный переход по ул. Кирова в районе дома №15):

1. Устройство пешеходного ограждения;

2. Восстановление тротуаров.

 4. На прилегающей территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дзержинский детский сад №2 «Колокольчик» (пешеходный переход по ул. Ак. Павлова в районе дома №13):

1. Устройство пешеходного ограждения;

2. Восстановление тротуаров.

 5. На прилегающей территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дзержинский детский сад №3 «Тополек» (пешеходный переход по ул. Больничной в районе дома №11):

1. Устройство пешеходного ограждения;

2. Восстановление тротуаров.

3. Цели и целевые индикаторы Программы.

 Целью Программы является сокращение прогнозируемого уровня пострадавших в ДТП к 2022 году на 50 % по сравнению с 2020 годом.
 Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:
- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населённом пункте;
- применение эффективных схем, методов и средств организации движения по дорогам;
- ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на улично-дорожной сети.

4. Ресурсное обеспечение Программы

 Программа реализуется за счет средств краевого бюджета и местного бюджета.

Таблица 3: Объём финансирования мероприятий,

направленных на повышение безопасности дорожного

движения на участках улично-дорожной сети,

прилегающих к территории образовательных учреждений

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования, руб. |
| Итого | В том числе по годам |
|  | 2020 | 2021 | 2022 |
| Местный бюджет | 1057872,00 | 352624,00 | 352624,00 | 352624,00 |
| Краевой бюджет | 4231461,00 | 1410487,00 | 1410487,00 | 1410487,00 |
| Всего: | 5289333,00 | 1763111,00 | 1763111,00 | 1763111,00 |

5. Основные критерии оценки эффективности Программы

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:
- усилению общественной поддержки мероприятий по повышению безопасности дорожного движения;
- совершенствованию мероприятий по устранению причин дорожно-транспортных происшествий;
- улучшению состояния улично-дорожной сети и организации дорожного движения на ней.
 Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы, в качестве которых выбраны сокращение числа лиц, пострадавших в ДТП. Базовыми показателями являются количество пострадавших в ДТП на территории в 2019 году и их прогнозируемые значения, определенные исходя из сложившихся тенденций развития ситуации (по данным ГИБДД).
 Методика оценки эффективности муниципальной программы:
1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный период (за отчетный финансовый год и в целом за период реализации Программы).
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы, которые отражают выполнение мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством оценки степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей Программы по формуле:

И - значение оценки степени достижения которые запланированы в значениях целевых индикаторов и показателей Программы;
Ф1 - фактическое значение целевых индикаторов и показателей Программы;
П1 – плановое значение целевых индикаторов и показателей Программы.
Фактические значения целевых индикаторов и показателей Программы за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ информации о выполнении плановых значений целевых индикаторов и показателей Программы.
3. На основе полученного значения оценки эффективности реализации Программы делаются следующие выводы:
- при значении И менее 50 процентов реализация Программы признается неэффективной;
- при значении И от 50 до 80 процентов реализация Программы признается умеренно эффективной;
- при значении И от 80 до 100 процентов реализация Программы признается эффективной;
- при значении И более 100 процентов реализация Программы признается высокоэффективной.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Администрация** **Дзержинского сельсовета****Дзержинского района****Красноярского края**663700 с. Дзержинское,ул. Ленина, 11Телефон (8-39167) 9-12-96, 9-14-62Телефакс: (8-39167) 9-12-96от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 г. № \_\_\_\_\_\_\_на № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | И.О. прокурораДзержинского района советнику юстицииЛ.В. Гуляевой |

 Направляем Вам постановление № 9-п от 03.02.2021 администрации Дзержинского сельсовета «Об утверждении муниципальной программы по обустройству участков улично-дорожной сети, прилегающих к территории образовательных учреждений, расположенных на территории Дзержинского сельсовета на 2020 -2022 годы».

Приложение на 16 листах в 1 экз.

Глава сельсовета А.И. Сонич